# TALENTO TECH 2026-MINTIC

| AGRO | EDUCACIÓN | TURISMO | GOBIERNO | FINANZAS | MARKETING | SALUD | OTRO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | x |

Contexto específico de aplicación del proyecto (Marque con una X)

# Cohorte presencial G346: Año: 2026                              Ejecutor: Luis Fernando Gallego Henao

# Mentor:  Julián Buitrago

Business Tracker

Nombre del Proyecto (y del producto/servicio):

Antioquia

Departamento de residencia del estudiante:

Medellín

Municipio de residencia del estudiante:

Rural: (Marque con una X)

| SI |  | NO | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vereda o Corregimiento: |  |  |  |  |  |

# Autor (es):

| No. | Nombres y Apellidos | Tipo de identificación | No. identificación | Curso: Programación, Inteligencia Artificial, Análisis Datos, Block Chain, Arquitectura Nube | Nivel: Explorador, Integrador, Innovador | Modalidad: Virtual, Semipresencial o Presencial |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Edison Estival Restrepo Ospina | Cédula Ciudadanía | 1018373239 | Programación | Integrador | Virtual |
| 2 | Tanilse Cano Diaz | Cédula Ciudadanía | 1007739869 | Programación | Integrador | Virtual |

Palabras clave:

| Palabra clave 1 | Emprendimiento |
| --- | --- |
| Palabra clave 2 | Aplicación Web |
| Palabra clave 3 | Gestión de Negocios |
| Palabra clave 4 | Frameworks |

# Planteamiento del problema que solucionará el producto/servicio:

# En muchos contextos locales y comunitarios, los emprendedores carecen de herramientas digitales accesibles que les permitan organizar y gestionar su negocio de manera estructurada. La mayoría depende de registros manuales, hojas de cálculo básicas o información dispersa, lo que dificulta el análisis financiero, la toma de decisiones y el crecimiento sostenible de sus emprendimientos.

# Además, los pequeños negocios en regiones específicas no cuentan con plataformas simples que integren información como tipo de negocio, inversión inicial e ingresos anuales en un mismo sistema estructurado.

# El proyecto propone el desarrollo de una aplicación web orientada a la gestión de negocios, donde los emprendedores puedan registrar su información básica, asociar su negocio a una región específica y visualizar datos financieros esenciales como inversión inicial, ingresos anuales y rentabilidad estimada. Esto permitirá una mejor organización administrativa y facilitará decisiones más informadas para el crecimiento del negocio.

# Pertinencia del proyecto TI:

# El proyecto es pertinente dentro del área de Tecnologías de la Información porque aplica conceptos fundamentales de desarrollo backend, diseño de bases de datos relacionales y arquitectura por capas (Controller, Service, Repository), utilizando frameworks modernos como Spring Boot y JPA.

# Desde el punto de vista formativo, permite fortalecer competencias en:

- Modelado de entidades y relaciones (User, Business, Region, Country)

- Implementación de API REST

- Gestión de seguridad básica con Spring Security

- Manejo de bases de datos relacionales

- Aplicación de buenas prácticas de arquitectura de software

# Además, responde a la necesidad de digitalización de pequeños emprendimientos, promoviendo la transformación digital en contextos locales.

# Estado del Arte de productos/servicios existentes y ventajas comparativas:

| Producto | Fabricante/País | Ventaja frente a mi producto | Ventaja de mi producto | Competidor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Shopify | Canadá | Plataforma completa de comercio electrónico | Nuestro proyecto es educativo y personalizable | Indirecto |
| Odoo | Bélgica | Sistema ERP empresarial robusto | Nuestro proyecto es más simple y enfocado en pequeños emprendedores | Indirecto |
| Sistema de Gestión Emprendedora (propuesto) | Colombia | --- | Adaptado a contextos locales, enfoque académico, arquitectura personalizada | Directo |

# Marco Legal y Ético:

# El sistema cumplirá con la Ley 1581 de 2012 (Protección de Datos Personales en Colombia), garantizando el manejo adecuado de la información de los usuarios registrados.

# Se promoverá el uso responsable de los datos financieros ingresados por los emprendedores, evitando el uso indebido de la información y garantizando principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad.

# ANÁLISIS DE RIESGOS:

# Riesgos técnicos:

# Posibles fallos en configuración del entorno, dependencias o integración con la base de datos. Se mitigará mediante pruebas continuas y documentación técnica.

# Riesgos de seguridad:

# Acceso no autorizado o mala configuración de roles. Se mitigará implementando mecanismos básicos de autenticación y configuración adecuada de Spring Security.

# Riesgos de usabilidad:

# Dificultad de algunos usuarios para entender el uso del sistema. Se mitigará con diseño simple e interfaz clara.

# Riesgos de integridad de datos:

# Ingreso de información incompleta o inconsistente. Se mitigará mediante validaciones en backend y restricciones en base de datos.

# Objetivo General:

# Desarrollar una aplicación web que permita la gestión estructurada de negocios, asociando usuarios con emprendimientos y regiones, facilitando el registro y análisis básico de información financiera.

# Objetivos Específicos:

# • Diseñar el modelo de datos relacional para usuarios, negocios y regiones.

# • Implementar una API REST utilizando Spring Boot.

# • Desarrollar lógica de negocio para calcular rentabilidad básica.

# • Realizar pruebas funcionales mediante herramientas como Postman.

# Metodología:

# • Documentación: investigación sobre arquitectura backend y frameworks modernos.

# • Diseño: modelado de entidades y relaciones en base de datos.

# • Desarrollo: implementación con Java, Spring Boot, JPA y Maven.

# • Pruebas: validación de endpoints mediante Postman.

# • Evaluación: revisión del funcionamiento general del sistema y propuestas de mejora.

Plazo: Duración del proyecto.

| SEMANAS | DIAS |
| --- | --- |
| 5 |  |

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (Diagrama de Gantt):

| No. | Actividad | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Definición del problema y alcance del sistema | x |  |  |  |  | Campista |
| 2 | Diseño de la arquitectura (modelo entidad-relación, clases) | x |  |  |  |  | Campista |
| 3 | Desarrollo de entidades (User, Business, Region, etc.) |  | x |  |  |  | Campista |
| 4 | Desarrollo de controladores y endpoints REST |  | x |  |  |  | Campista |
| 5 |  |  |  |  |  |  | Campista |
| 6 |  |  |  |  |  |  | Campista |
| 7 |  |  |  |  |  |  | Campista |

# Bibliografía

# • Documentación oficial de Spring.
• Guías oficiales de Jakarta EE.

# Link del repositorio: https://github.com/TanilseCpp/BusinessTracker.git